|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议主题 | 第十一次会议（原型） | | | |
| 会议时间 | 2025年4月19日 | 会议地点 | | CC梦工厂自习室 |
| 参会人员 | 赵益萍、白靖妍、仵梦雅、马雯丽、李思涵、王佳丽 | | | |
| 记录人 | 马雯丽 | | | |
| 会议目标 | 1. 原型汇总验收 2. 检查每个任务是否形成文档 | | | |
| 上周任务评分（10分） | 白靖妍 | | 9.7 | |
| 李思涵 | | 9.6 | |
| 马雯丽 | | 9.5 | |
| 赵益萍 | | 9.3 | |
| 仵梦雅 | | 9.4 | |
| 王佳丽 | | 9.7 | |
| 上周遗留问题 | 1. 原型未交互，功能不明晰。 2. 任务安排未按照甘特图进行，且并未形成文档。 | | | |
| 会议主要内容 | 1. 验收汇总原型，检查是否还有其他遗漏问题。 2. 由组长检查小组成员任务是否完成，组员间相互检查各自的任务，找出不足。 3. 大致安排下一次的分工。 | | | |